## Slide 1: 防止老人小孩 丟失軟件
00457056 陳錦鴻 00457060 謝文正
Android行動裝置軟體設計

## Slide 2: 缺漏補正
1

## Slide 3: 軟工平台的使用情況
1

## Slide 4: 軟工平台的使用情況
使用GitHub
現已開始使用GitHub平台，
但由於Android Studio的問題，
導致有兩個Project的出現，
現進行合併之工作

## Slide 5: 專題開發進度
2
·

## Slide 6: 時間行程
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30
31 |  |  |  |  |  | 
2017 11/28 APP的結構 資料搜集 12/05 APP的LAYOUT的設計 12/12 APP CODE與LAYOUT的結合 基本功能的調試 12/26 其他的附加功能 DEBUG

## Slide 7: 時間行程
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
2018 01/02 APP的最後檢驗 01/09 專題報告

## Slide 8: 時間行程

## Slide 9
本周進度

## Slide 10: 進度報告
12/05
列出/畫出所需的Layout
APP帳號與密碼的設定
準備架設資料庫
12/12
LAYOUT與Code的結合
單機的定位測試
帳密的登入
上傳資料的功能

## Slide 11
ANDROID PROJECT
基本的LAYOUT
LAYOUT

## Slide 12: 資料庫方面
我們採用了Google Firebase
原因
穩定性
易上手

## Slide 13: 挑戰 與心得
遇到的問題
感受最深的東西

## Slide 14: THANKS!
感謝聆聽